## Slide 1
INFORME DE GESTIÓN
III TRIMESTRE 2019
Guainía – Guaviare - Vaupés

## Slide 2
OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA |  |  |  |  | 
Estrategia 1.1. Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes |  |  |  |  | 
Proyectos | Presupuesto | Valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico
Macro Proyecto: 1.1.1. Reducción de la frontera agropecuaria mediante el establecimiento de sistemas de reconversión de Ganadería y producción agroforestal |  |  |  |  | 
Proyecto 1.1.1.4. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal – 2018 – Guaviare. Fuente: RP | Apropiación | $ 380.000.000 |  | 100% | Se concreto la cofinanciación del proyecto Recuperación Etapa II 2018-2019. $150´ Se realizo al interventoría proyecto Recuperación Etapa II 2018.$138.445.350 Se realizo al interventoría proyecto Restauración 2018-2019. $ 53.826.800 Se contemplo apoyo al mantenimiento de plantaciones anteriormente establecidas pero por no disponibilidad de recursos no se implementó esta actividad. $30.227.850 Se apoyó la realización de eventos de capacitación . $ 7.500.000
 | Compromisos | $348.871.018 | 91.8% |  | 
 | Obligaciones | $321.957.618 | 85% |  | 
 | Pagos | $171.957.618 | 45% |  | 
Proyecto 1.1.1.5. Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa II san José del Guaviare el Retorno Calamar. 2018 – Guaviare. Fuente: FCA | Apropiación | $ 2.100.000.000 |  | 100% | Se realizo la totalidad del aislamiento de 106 plantaciones de 5 has (530 has). San José = 495 has / El Retorno = 35 Ha : Usuarios : San José 99 / El Retorno = 7 Se culminó el establecimiento de material vegetal en 106 plantaciones de 5 ha. Se elaboraron los plano de los polígonos de las 106 plantaciones Se realizo el mantenimiento de las 106 plantaciones establecidas Se establecieron y se hace el monitoreo de las parcelas permanentes Se realizaron los talleres de capacitación de sensibilización hacia la conservación y restauración ecológica Se diseñaron editaron y distribuyeron los ejemplares de cartillas
 | Compromisos | $ 2.100.000.000 | 99% |  | 
 | Obligaciones | $ 2.067.133.965 | 98% |  | 
 | Pagos | $ 1.995.760.743 | 95% |  | 
Proyecto 1.1.1.6. Reducción de la frontera agrícola mediante el establecimiento de sistemas de ganadera y producción agroforestal . 2019 Fuente: RP | Apropiación | $ 300.000.000 |  | 32,66% | Se apoya financieramente la actividad de establecimiento del proyecto recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. $ 100´ . Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III san José del Guaviare el retorno calamar. fca-2019. 120´ . Se hace seguimiento y monitoreo de la ejecución del proyecto restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare PGN 2019. 80´
 | Compromisos | $ 287.667.047 | 96% |  | 
 | Obligaciones | $ 60.000.000 | 20% |  | 
 | Pagos | $ 60.000.000 | 20% |  | 
Proyecto 1.1.1.7. Recuperación de suelos degradados por cultivos ilícitos y ganadería extensiva etapa III, Departamento de Guaviare, Municipios de San José del Guaviare, El Retorno, Calamar. 2019 Fuente: FCA | Apropiación | $ 2.258.291.482 |  | 63,10% | Se concretó la contratación del personal se concertó la selección de usuarios (95) Se realiza el aislamiento de terrenos seleccionados: (65 sitios / 320 has) Se realiza el establecimiento de modelos agroforestales :(65 sitios / 320 has) Se genera cartografía de los sitios de intervención del proyecto (65 planos). Se realiza el mantenimiento de plantaciones establecidas (320 has) Implementar un programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de las plantaciones establecidas (2 parcelas de Seguimiento y Monitoreo) Se avanzó en la realización de 2 talleres de sensibilización usuarios del proyecto. Diseñar y difundir material divulgativo. Pendiente
 | Compromisos | $ 2.253.230.882 | 99,8% |  | 
 | Obligaciones | $ 1.393.572.200 | 62% |  | 
 | Pagos | $ 1.390.877.365 | 61,6% |  | 

## Slide 3
OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA |  |  |  |  | 
Estrategia 1.1. Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes e incluyentes |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto | valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico
Macro Proyecto: 1.1.4. Implementación de la Estrategia Banco2 en la jurisdicción de la CDA |  |  |  |  | 
Proyecto 1.1.4.4. Implementación de la estrategia BanCo2 en la jurisdicción de la CDA.2019 Fuente: RP | Apropiación | $ 364.847.437 |  | 85% | Se firmaron los convenios interadministrativos con los municipios de Miraflores y retorno (Departamento del Guaviare) y Carurú (Departamento del Vaupés) para el PSA a familias y comunidades indígenas. En proceso de caracterización. Se publico en la página web de Masbosques la información de 49 familias campesinas y 12 comunidades del departamento del Guainía y 20 comunidades del departamento del Vaupés. Se elaboro el plan de pagos para las comunidades y familias campesina vinculadas al esquema en el marco de los convenios No 006 y 007 de 2019.
 | Compromisos | $ 352.748.720 | 97% |  | 
 | Obligaciones | $ 345.698.720 | 95% |  | 
 | Pagos | $ 345.698.720 | 95% |  | 
Estrategia 1.2. Gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico |  |  |  |  | 
Macro Proyecto 1.2.1. Adopción de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambientales en los departamentos de Guainía. Guaviare y Vaupés. |  |  |  |  | 
Proyecto 1.2.1.4. Implementación de políticas sectoriales en recursos naturales para la gestión ambiental en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés . 2019 Fuente: PGN | Apropiación | $ 307.375.293 |  | 0% | La Corporación se encuentra a la espera de la asignación de recursos por la fuente de financiación. Recursos congelados a la fecha. Sin embargo; se relacionan las metas contempladas: Meta 1.1. Sistema de información de recurso hídrico (SIRH) en el roll de administrador CDA Meta 2.1 Sistema de información de gestión ambiental (sila) Meta 3.1 Red de monitoreo en la jurisdicción CDA Meta 4.1 Capacitación normativa y de procedimiento en control y monitoreo ambiental
 | Compromisos | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Obligaciones | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Pagos | $ 0.00 | 0% |  | 
Macro Proyecto 1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainía, Guaviare y Vaupés |  |  |  |  | 
Proyecto 1.2.2.6. Programa de control, seguimiento y monitoreo a las actividades que generan emisión de contaminantes y aprovechamiento de los recursos naturales. 2019 Fuente: RP | Apropiación | $ 515.119.596 |  | 53% | Meta 1.1. Servicio de administración de los sistemas de información para los procesos de toma de decisiones Se realizaron 147 conceptos técnicos producto de las visitas de seguimiento realizadas a los diferentes tramites ambientales (Concesiones, Vertimientos, Ocupaciones, Emisiones Atmosféricas y Aprovechamientos forestales) Meta 2.1 Servicio de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos Se realizaron 23 controles de monitoreo y vigilancia de movilización de flora y fauna silvestre en la jurisdicción. Se realizaron 5 talleres de capacitación normativa de orden nacional como sostenibilidad a la estrategia de control y monitoreo ambiental en las tres seccionales.
 | Compromisos | $ 422.687.441 | 82% |  | 
 | Obligaciones | $ 335.147.441 | 65% |  | 
 | Pagos | $ 332.947.441 | 65% |  | 

## Slide 4
OBJETIVO 1. AVANZAR HACIA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE COMPATIBLE CON EL CLIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Estrategia 1.2. Gestión sectorial para la disminución de impactos ambientales y en la salud asociados al desarrollo económico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto |  | valor |  | % Avance financiero |  | % Avance físico | Descripción avance físico |  |  | 
Macro Proyecto 1.2.2 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental para el uso sostenible del recurso hídrico, flora y fauna silvestre en Guainía, Guaviare y Vaupés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Proyecto 1.2.2.7. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal Mediante el Control y vigilancia en los Puntos Críticos de Deforestación en el Departamento del Guaviare. 2019 Fuente: Visión Amazonía | Apropiación |  | $ 748.239.081 |  |  |  | 45% | META 1: Fortalecimiento de la capacidad institucional para el control, vigilancia y manejo forestal sostenible. Se adelanto en proceso de conformación de 2 nuevas asociaciones y se realizó acompañamiento a COOAGROITILLA del municipio de Calamar Guaviare, quienes adelantan formulación de PMF y definición del polígono del sector de la Morichera. Se llevaron a cabo 49 puestos de control desarrollados en los municipios de Calamar, El Retorno y san José Guaviare, en el en el desarrollo de estos no se presentaron actividades de decomiso ni se evidenciaron irregularidades. Revisión permanente de las especies forestales maderables registradas en los SUNL expedidos por CDA. Seguimiento a 7 aprovechamientos forestales persistentes autorizados por la CDA. Se adelantó en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional, operativos para identificar 2 puntos de deforestación en la vereda caño mosco, igualmente llevaron a cabo 3 decomisos por un total de 48,969 m3 de madera. Se han realizado Jornadas de capacitación, 4 a Fuerzas Públicas, 3 a propietarios de Industrias de madera y 2 a Instituciones educativas, relacionadas con los protocolos de Gobernanza Forestal, normatividad ambiental, permisos de aprovechamientos forestales. META 2: Socialización y Caracterización incentivo verde Se adelantó la caracterización y suscripción de acuerdos para 23 familias en Calamar, 10 en San José del Guaviare y 12 de Miraflores. En proceso de recolección de información en el Municipio de El Retorno para continuar con la respectiva vinculación de las comunidades indígenas y familias campesinas. |  |  | 
 | Compromisos |  | $ 569.206.667 |  | 76% |  |  |  |  |  | 
 | Obligaciones |  | $ 146.219.189 |  | 20% |  |  |  |  |  | 
 | Pagos |  | $ 146.219.189 |  | 20% |  |  |  |  |  | 
Proyecto 1.2.2.8. Fortalecimiento Institucional para Evaluar las Afectaciones Ambientales por Actividades de Explotación de Yacimientos Mineros en el Departamento del Guainía. Fuente: Visión Amazonía | Apropiación |  | $ 170.000.000 |  |  |  | 0% | Meta 1. Realizar un diagnóstico ambiental como insumo para evaluar las afectaciones ambientales Meta 2. Fortalecer las capacidades institucionales de la C.D.A En proceso contractual. |  |  | 
 | Compromisos |  | $ 0.00 |  | 0% |  |  |  |  |  | 
 | Obligaciones |  | $ 0.00 |  | 0% |  |  |  |  |  | 
 | Pagos |  | $ 0.00 |  | 0% |  |  |  |  |  | 
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 1 |  | Apropiación 2019 |  | $ 4.663.872.889 |  | % Avance financiero |  | Apropiación 2018 | $ 2.480.000.000 | % Avance financiero | OBSERVACIONES
 |  | Compromisos |  | $ 3.885.540.757 |  | 83,3% |  | Compromisos | $ 2.448.871.018 | 99% | 
 |  | Obligaciones |  | $ 2.280.637.550 |  | 48,9% |  | Obligaciones | $ 2.389.091.583 | 96% | 
 |  | Pagos |  | $ 2.275.742.715 |  | 48,8% |  | Pagos | $ 2.167.718.361 | 87% | 

## Slide 5
OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL
Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL
PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019

## Slide 6
OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | 
Estrategia 2.1. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto | valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico
Macro Proyecto 2.1.1. Desarrollo de estudios para la declaratorio de áreas protegidas |  |  |  |  | 
Proyecto 2.1.1.2. Fortalecimiento del Sistema regional de áreas protegidas en Guaviare y Vaupés Fuente: FCA | Apropiación | $ 1.000.000.000 |  | 70% | Se definió los objetivos y objetos de conservación para las Zonas de Reservas Forestales Protectoras en el departamento del Guaviare en compañía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Con la información soporte cartográfica y documental, se identificó las categorías de zonificación para su delimitación en el área de trabajo, estableciendo Zona de preservación, Zona de restauración, Zona de uso sostenible y Zona general de uso público. Se ajustó la información de la delimitación de las cotas máximas y del cauce permanente de los humedales, del mismo modo se analizó las observaciones del instituto Sinchi al documento síntesis para la declaratoria del conjunto de humedales como área protegida.
 | Compromisos | $ 935.053.000 | 93,5% |  | 
 | Obligaciones | $ 476.877.030 | 48% |  | 
 | Pagos | $ 476.877.030 | 48% |  | 
Macro Proyecto 2.1.3. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas y ecosistemas disturbados por acción antrópica en el departamento del Guaviare. |  |  |  |  | 
Proyecto 2.1.3.4. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y micro cuencas priorizadas en el departamento del Guaviare – 2018. Fuente: PGN | Apropiación | $ 779.837.210 |  | 100% | Meta 1. Servicio de restauración de ecosistemas 87HA Se realizó el aislamiento de 87Ha de terrenos priorizados para la reforestación protectora. Se realizó en el establecimiento de 87 Ha de plantaciones forestales protectoras. Se generaron 48 planos, correspondientes a las áreas en proceso de restauración. Se elaboraron los planes de restauración enmarcadas en acciones de mantenimiento Se establece el programa de seguimiento, evaluación y monitoreo el cual se consigna en el plan de restauración Se ejecutó programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de 87 Ha. Meta 2. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos Se realizaron un total de cinco talleres, enmarcados en las etapas de socialización del proyecto, aislamiento, establecimiento, seguimiento, cierre). Se elaboró el material de divulgación tipo documento – agenda, aprobado por la entidad el cual fue entregado a los beneficiarios en el taller final.
 | Compromisos | $ 753.486.974 | 97% |  | 
 | Obligaciones | $ 753.486.974 | 100% |  | 
 | Pagos | $ 753.486.974 | 100% |  | 

## Slide 7
OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | 
Estrategia 2.1. Preservación y uso sostenible del capital natural en la jurisdicción de la CDA |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto | valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico
Macro Proyecto 2.1.3. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas y ecosistemas disturbados por acción antrópica en el departamento del Guaviare. |  |  |  |  | 
Proyecto 2.1.3.5. Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de cuencas y microcuencas priorizadas en el departamento del Guaviare. 2019 Fuente: PGN | Apropiación | $ 734.589.177 |  | 0% | La Corporación se encuentra a la espera de la asignación de recursos por la fuente de financiación, sin embargo se relacionan las actividades contempladas: Meta 1. Servicio de restauración de ecosistemas 76HA Realizar el aislamiento de terrenos priorizados para la reforestación protectora Realizar el establecimiento de plantaciones forestales protectoras Generar cartografía de los sitios de intervención del proyecto (planos) Realizar el mantenimiento de plantaciones establecidas Implementar un programa de seguimiento, evaluación y monitoreo de las áreas restauradas de rondas de drenajes de cuencas hidrográficas. Meta 2. Servicio de educación informal en el marco de la conservación de la biodiversidad y los Servicio ecosistémicos Capacitar a usuarios del proyecto a través de la realización de talleres. Diseñar y difundir material divulgativo
 | Compromisos | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Obligaciones | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Pagos | $ 0.00 | 0% |  | 
Macro Proyecto 2.2.1. Formulación e implementación de planes de ordenación y manejo de cuencas y/o planes de manejo de microcuencas y humedales priorizados en la jurisdicción de la CDA |  |  |  |  | 
Proyecto 2.2.1.3. Implementación de la Línea Estratégica de Conservación y Manejo Sostenible del Plan de Manejo de la estrella fluvial Inírida - 2018 Fuente: FCA | Apropiación | $ 1.000.000.000 |  | 100% | Meta 1. Reducción De La Deforestación Suscripción De 4 Acuerdo De Comanejo para el sobre la extracción de especies de interés ambiental en el Sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida. Programa de control y vigilancia de los recursos naturales. Documentos técnicos: Propuesta para el manejo y conservación de la Lapa (Cuniculus paca) y Documento técnico para la Conservación del Sasafrás (Ocotea Cymbarum). 25 viveros con especies endémicas en comunidades del sitio. Meta 2. Personas capacitadas 10 personas formadas como dinamizadores ambientales para promover la conservación de la biodiversidad. Manual de prácticas ancestrales para fortalecer la permanencia cultural indígena en la EFI. 2 encuentros con actores locales para promover acciones para la preservación y valoración del sitio RAMSAR Cartilla pedagógica para prevenir y mitigar la deforestación en la EFI.
 | Compromisos | $1.000.000.000 | 100% |  | 
 | Obligaciones | $863.760.517 | 86,4% |  | 
 | Pagos | $863.760.517 | 86,4% |  | 

## Slide 8
OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | 
Estrategia 2.2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto | valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico
Macro Proyecto 2.2.3 Implementación del componente ambiental PMA DMI |  |  |  |  | 
Proyecto 1.1.3.4. Fortalecimiento de la cadena de valor de productos secundarios del bosque en el DMI Ariari Guayabero, Guaviare. 2018. Fuente: FCA | Apropiación | $ 608.175.000 |  | 100% | Implementar programa de entrenamiento y de capacitación. Se capacitaron 400 personas de 34 veredas agrupadas en 8 núcleos. Los participantes se certificaron por 144 horas trabajadas Conformar equipo técnico-administrativo. Se contrató el profesional Coordinador del proyecto, tres tecnólogos con perfil en ciencias agropecuarias, Una Asistente administrativo como apoyo al proyecto. Realizar eventos de promoción de los Negocios Verdes. Participación en 3 eventos de promoción de negocios verdes y ruedas de negocios: 1. Rueda de Negocios Nacional: Expo Agro futuro en la ciudad de Bogotá durante los días 22, 23 y 24 del mes de agosto en Corferias. 2. Rueda de Negocios Regional: Feria URUTÚ. En la Ciudad de San José del Guaviare durante los días 13 al 19 del mes de agosto. 3. Rueda de Negocios y mercado campesino Local: Centro Cultural Municipal de la ciudad de San José del Guaviare el día 27 de Octubre, Organiza Gobernación, Brigada de Selva 22 y SENA. Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivo. Se identificaron dos organizaciones de productores que se encuentran en la categoría: Bienes y Servicios Sostenibles Provenientes de Recursos Naturales, sector: Biocomercio y subsector: no maderables. Estas organizaciones son ASOPROCEGUA que en la actualidad hace parte de la cadena de asaí y ECOGUAVIARE en el subsector de Turismo de naturaleza/Ecoturismo. Realizar mesas de trabajo de articulación interinstitucional. Esta mesa tiene como finalidad articular e impulsar la oferta y demanda de bienes y servicios que cumplan con los criterios de Negocios Verdes.
 | Compromisos | $608.175.000 | 100% |  | 
 | Obligaciones | $592.970.625 | 97,5% |  | 
 | Pagos | $592.970.625 | 97,5% |  | 
Proyecto 2.2.3.2. Fortalecimiento de sistemas productivos sostenibles orientados a negocios verdes del DMI Ariari – Guayabero, Guaviare. 2019 Fuente FCA | Apropiación | $ 1.000.000.000 |  | 70% | Conformar equipo técnico-administrativo: Equipo técnico conformado por dos ingenieros agrónomos, un tecnólogo en administración de empresas agropecuarias dos técnicos en producción agropecuaria un tecnólogo en producción agropecuaria y ecológica, un tecnólogo en producción ganadera. Realizar Acuerdo Institucional y Sectorial: Se realizó la primer reunión interinstitucional. Se socializó el proyecto y se analizaron diferentes modelos para adelantar procesos de reconversión ganadera, que buscan disminuir la presión sobre los recursos naturales y mejorar la sostenibilidad económica y ambiental. Realizar giras de intercambio de experiencias. Se realizó la gira local el día 6 de septiembre en el predio los Palmitos de la vereda Chaparral medio, municipio de El Retorno, la cual desarrolla un modelo de sistema silvopastoril de 15 hectáreas, con apoyo del CIAT Implementar esquemas de apoyo financiero y no financiero a unidades productivas o de emprendimientos productivos: Se entregaron 48 kit solares con los artículos relacionados en el contrato, plántulas forestales para establecimiento de silvopastoriles, elementos para cercas Implementar programa de comunicación y divulgación: Se realizaron ocho (8) programas radiales Realizar mesas de trabajo de articulación interinstitucional: Se realizaron ocho (8) mesas de trabajo con apoyo del SENA,SINCHI, Secretaria de agricultura.
 | Compromisos | $ 999.990.000 | 100% |  | 
 | Obligaciones | $ 0,00 | 0% |  | 
 | Pagos | $ 0,00 | 0% |  | 

## Slide 9
OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  | 
Estrategia 2.3. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto | valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico
Macro proyecto 2.3.1. Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático |  |  |  |  | 
Proyecto 2.3.1.5. Implementación de herramientas de comunicación, participación comunitaria y educación ambiental en torno al cambio climático.2019 Fuente: RP | Apropiación | $ 180.000.000 |  | 75% | Formulación e implementación Plan de Acción CIDEAS departamentales. Conformación y acompañamiento ECO CLUBS departamentales Acompañamiento, apoyo y fortalecimiento Red Jóvenes de Ambiente: Apoyo desarrollo de PROCEDAS en la jurisdicción Apoyo desarrollo de PRAES en la jurisdicción Celebración fechas ambientales: Implantación de estrategias de divulgación y capacitación. promoción a través de medios impresos
 | Compromisos | $ 168.227.367 | 93,5% |  | 
 | Obligaciones | $ 111.830.607 | 62% |  | 
 | Pagos | $ 98.607.446 | 55% |  | 
Macro proyecto 2.3.2. Formulación del Plan Integral de Cambio Climático |  |  |  |  | 
Proyecto 2.3.2.2. Formulación del plan integral de cambio climático en el Departamento del Guaviare y Vaupés. Fuente: PNUD | Apropiación | $ 550.000.000 |  | 30% | - Se desarrolló y optimizo la propuesta metodológica y cronograma de trabajo detallado, desde su especialidad para la formulación y consolidación, eficiente de los PIGCCT de Guaviare. - Realización de talleres con instituciones para socialización y diagnostico del PIGCCT, en los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores, con comunidades indígenas NUKAK Se realizaron diferentes encuentros con la Secretaría de Educación, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Salud Departamental, Comité de Ganaderos y diferentes asociaciones. Reuniones con Subnodo de cambio Climático A la fecha el Proyecto PIGCCT, para los departamentos de Guaviare y Vaupés lleva un 30% de ejecución. Y el avance esta relacionado al desarrollo y consolidación del documento técnico soporte (DTS) o Perfil Territorial.
 | Compromisos | $ 428.604.288 | 77,9% |  | 
 | Obligaciones | $ 151.033.608 | 27,5% |  | 
 | Pagos | $ 148.633.608 | 27,02% |  | 

## Slide 10
OBJETIVO 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  | 
Estrategia 2.4. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental |  |  |  |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto | valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico |  |  | 
Macro proyecto 2.4.1. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional. 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 
Proyecto 2.4.1.4. Implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información para fortalecer el ejercicio transparente y eficiente de la gestión ambiental institucional. Fuentes: RP | Apropiación | $70.000.000 |  | 90% | Desarrollo de auditorias internas en los tres departamentos de la jurisdicción. Diagnostico para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG). En proceso la auditoria de seguimiento a la certificación en la norma ISO 9001:2015 por el ente certificado SGS Colombia. En proceso ajustes y rediseño del sitio web de la corporación, página web (www.cda.gov.co), plataforma SIGAE (sigae.cda.gov.co) y aplicativo banco de proyectos https://nuevobancoproycda.cda.gov.co/. En proceso la adquisición de materiales para adelantar acciones del Programa de Gestión Documental. |  |  | 
 | Compromisos | $61.461.971 | 87,8% |  |  |  |  | 
 | Obligaciones | $32.376.121 | 46,3% |  |  |  |  | 
 | Pagos | $32.376.121 | 46,3% |  |  |  |  | 
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 2 | Apropiación 2019 | $ 3.534.589.177 | % Avance financiero | Apropiación 2018 |  | $2.388.012.210 | % Avance financiero | OBSERVACIONES
 | Compromisos | $ 2.593.336.626 | 73,4% | Compromisos |  | $2.361.661.974 | 99% | 
 | Obligaciones | $ 772.117.366 | 21,8% | Obligaciones |  | $2.210.218.116 | 93% | 
 | Pagos | $ 756.494.205 | 21,4% | Pagos |  | $2.210.218.116 | 93% | 

## Slide 11
OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PLAN DE ACCIÓN 2016- 2019

## Slide 12
OBJETIVO 4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS |  |  |  |  | 
Estrategia 4.1. Protección y conservación de territorios y ecosistemas |  |  |  |  | 
proyectos | Presupuesto | valor | % Avance financiero | % Avance físico | Descripción avance físico
Macro proyecto 4.1.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas |  |  |  |  | 
Proyecto 4.1.2.2. Establecimiento de acuerdos de manejo de los recursos naturales en territorios indígenas, departamento de Guaviare. Fuente:RP | Apropiación | $ 80.000.000 |  | 0% | Meta 1. Líderes del departamento del Guaviare capacitados en gestión ambiental Meta 2. acuerdo para conservación y recuperación de recursos naturales suscrito En proceso precontractual
 | Compromisos | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Obligaciones | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Pagos | $ 0.00 | 0% |  | 
Macro proyecto 4.1.3. Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales |  |  |  |  | 
Proyecto 4.1.3.3. Implementación de sistemas de restauración ambiental en territorios indígenas acorde a usos y costumbres ancestrales, departamento de Guainía. 2019 Fuente:RP | Apropiación | $ 80.000.000 |  | 0% | Meta 1. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos. Meta 2. Documentos de investigación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En proceso contractual
 | Compromisos | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Obligaciones | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Pagos | $ 0.00 | 0% |  | 
Estrategia 4.2. Ordenamiento ambiental en territorios indígenas |  |  |  |  | 
Macro proyecto 4.2.1. Apoyo a la formulación de Planes de Vida Indígena |  |  |  |  | 
Proyecto 4.2.1.1. Formulación e implementación de planes de vida indígena, departamento de Vaupés Fuente:RP | Apropiación | $ 80.000.000 |  | 0% | Meta 1. Realizar el acompañamiento institucional para la inclusión del componente ordenamiento territorial propio al Plan de Vida Indígena de forma colectiva y participativa. Meta 2. Entrega documento ajustado PIVI En proceso de suscripción del convenio de cooperación científica y tecnología. Lo anterior se debe a la inclusión de la variable ordenamiento territorial como componente principal del plan de vida de ASATIQ.
 | Compromisos | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Obligaciones | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Pagos | $ 0.00 | 0% |  | 
TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO 4 | Apropiación 2019 | $240.000.000,00 |  | OBSERVACIONES | 
 | Compromisos | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Obligaciones | $ 0.00 | 0% |  | 
 | Pagos | $ 0.00 | 0% |  | 

## Slide 13: RECAUDOS 2019

## Slide 14
RECAUDOS 2019 RECURSOS PROPIOS
COD CTA | DETALLE | VALOR ($) | VALOR ($) | %
 |  | PROYECTADO | RECAUDADO A 31 DE OCTUBRE | RECAUDADO
GRAN TOTAL |  | 2.014.847.437,73 | 2.020.018.694,34 | 100,26
3111 | PORCENTAJE O SOBRETASA AMBIENTAL | 916.000.000,00 | 960.629.133,00 | 105%
312201 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 338.000.000,00 | 322.229.963,00 | 95%
312203 | PUBLICACIONES | 6.500.000,00 | 7.343.054,34 | 113%
312801 | TASA RETRIBUTIVA (15.000.000) | 115.000.000,00 | 174.219.651,00 | 151%
312802 | TASA POR USO DEL AGUA | 364.847.437,73 | 355.856.089,00 | 98%
312803 | MULTAS Y SANCIONES | 144.500.000,00 | 79.121.985,00 | 55%
312804 | OTROS INGRESOS | 30.000.000,00 | 13.102.234,98 | 44%
312907 | APROVECHAMIENTOS FORESTALES | 100.000.000,00 | 107.516.584,02 | 108%

## Slide 15: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

## Slide 16
FUNCIONAMIENTO E INVERSION 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 
Cta. Nombre | Ppto Def. | % | Comprometido | % | Obligado | % | Pagado | %
GASTOS DE PERSONAL P.G.N. | 2.148.161.721,00 |  | 1.831.819.154,00 |  | 1.831.819.154,00 |  | 1.829.887.553,00 | 
GASTOS DE PERSONAL F.C.A. | 494.700.211,00 |  | 213.221.976,00 |  | 213.134.980,00 |  | 201.610.690,00 | 
GASTOS DE PERSONAL R.P. | 6.030.326,00 |  | 6.030.326,00 |  | 6.030.326,00 |  | 6.030.326,00 | 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2.648.892.258,00 | 100 | 2.051.071.456,00 | 77,43 | 2.050.984.460,00 | 100,00 | 2.037.528.569,00 | 99,34
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P.G.N. | 18.160.000,00 |  | 17.479.832,00 |  | 17.479.832,00 |  | 12.939.000,00 | 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS F.C.A. | 522.208.979,00 |  | 217.362.435,60 |  | 86.166.324,60 |  | 71.349.307,60 | 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS R.P. | 340.724.573,00 |  | 340.679.310,60 |  | 339.377.910,60 |  | 324.829.971,60 | 
TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 881.093.552,00 | 100 | 575.521.578,20 | 65,32 | 443.024.067,20 | 76,98 | 409.118.279,20 | 92,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES R.P. | 45.161.683,00 |  | 20.562.293,00 |  | 20.562.293,00 |  | 20.562.293,00 | 
TOTAL TRANSFERENCIAS | 45.161.683,00 | 100 | 20.562.293,00 | 45,53 | 20.562.293,00 | 100,00 | 20.562.293,00 | 100,00
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA P.G.N. | 10.201.120,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA F.C.A. | 17.000.000,00 |  | 11.494.449,00 |  | 11.494.449,00 |  | 11.494.449,00 | 
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA R.P. | 8.583.418,00 |  | 54.139,03 |  | 54.139,03 |  | 54.139,03 | 
TOTAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 35.784.538,00 | 100 | 11.548.588,03 | 32,27 | 11.548.588,03 | 100,00 | 11.548.588,03 | 100,00
TOTAL FUNCIONAMIENTO | 3.610.932.031,00 | 100 | 2.658.703.915,23 | 73,63 | 2.526.119.408,23 | 95,01 | 2.478.757.729,23 | 98,13
TOTAL INVERSION | 10.093.415.116,73 | 100 | 8.133.830.433,00 | 80,59 | 3.052.754.916,00 | 37,53 | 3.032.236.920,00 | 99,33
TOTAL PRESUPUESTO 2019 | 13.704.347.147,73 | 100 | 10.792.534.348,23 | 78,75 | 5.578.874.324,23 | 51,69 | 5.510.994.649,23 | 98,78
INVERSION 2019 POR FUENTES |  |  |  |  |  |  |  | 
Cta. Nombre | Ppto Def. | % | Comprometido | % | Obligado | % | Pagado | %
INVERSION P.G.N. | 1.041.964.470,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
INVERSION F.C.A. | 5.913.244.532,00 | 100 | 5.843.226.932,00 | 98,82 | 1.870.449.230,00 | 32,01 | 1.867.754.395,00 | 99,86
INVERSION RECURSOS PROPIOS | 1.669.967.033,73 | 100 | 1.292.792.546,00 | 77,41 | 885.052.889,00 | 68,46 | 869.629.728,00 | 98,26
APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 1.468.239.081,00 | 100 | 997.810.955,00 | 67,96 | 297.252.797,00 | 29,79 | 294.852.797,00 | 99,19
GOBERNANZA FORESTAL VISION AMAZONÍA | 748.239.081,00 | 100 | 569.206.667,00 | 76,07 | 146.219.189,00 | 25,69 | 146.219.189,00 | 100,00
AFECTACIONES AMBIENTALES POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS MINEROS | 170.000.000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD | 550.000.000,00 | 100 | 428.604.288,00 | 77,93 | 151.033.608,00 | 35,24 | 148.633.608,00 | 98,41
TOTAL INVERSION POR FUENTES | 10.093.415.116,73 | 100 | 8.133.830.433,00 | 80,59 | 3.052.754.916,00 | 37,53 | 3.032.236.920,00 | 99,33

## Slide 17: GRACIAS
Guainía – Guaviare - Vaupés